## Slide 1: 聚芳永官网项目建议书
乐其网络科技有限公司——专业电子商务解决方案提供商

## Slide 2: 目录
聚芳永官网项目背景理解
聚芳永官网项目实施建议
为什么选择乐其
项目报价

## Slide 3: 我们理解聚芳永本次官网项目的需求是……
支持xTao技术在线购物
移动APP接入官网
品牌塑造、凝聚目标客户、实现流量转化
吸纳新顾客：丰富多样互动方式（评论、微博、导购）
保留老顾客：各类CRM活动及客户关怀
数据分析、用户细分、精准营销
形式：参照http://www.htc.com/cn/
内容：产品展示
静态展示为主，树立产品形象
树立产品形象
CRM客户关系管理
在线购物
聚芳永
项目需求
1
2
3

## Slide 4: 乐其对聚芳永官网体系的理解是……
技术系统？
营销策略？
品牌推广策略？
聚芳永官网 = 信息提供型 + 电子商务型；
信息展示以树立产品形象为主，融入品牌和公司形象
CRM的目的就是要最大化企业的盈利率；其途径是通过客户识别(Customer Identifying)、客户获取(Customer Acquiring)、客户保留(Customer Retaining)来发现有价值客户，挖掘潜在的客户，实现客户长期价值。
在线购物及移动APP目的均是为了品牌塑造及推广，引导消费者转化。

## Slide 5: 无数的项目经验告诉我们聚芳永官网项目成功的关键为以下四个方面
长远、有效的战略目标规划是其成功的方向性保障
各类借助网络渠道塑造品牌的规划是确保项目成功落地的前提
前瞻性并可落地的
战略规划
聚芳永官网
成功关键
灵活、稳定、集成性的
CRM系统
多样性、可依托的
在线购物平台
丰富经验的
执行团队
稳定可靠的CRM系统是支持CRM运作的关键工具
灵活、多平台、良好集成的CRM系统是有效推广各类CRM活动的基础
只有经验丰富的电商团队才能制定切实可行的规划和活动并执行到位
各类活动及平台的运作均需要依赖一个好的客服中心平台推广
低成本且快速化的xTao网站合作模式可更高效快速的实现在线购物
无任何时何地，移动APP将提供便捷的一站式购物体验

## Slide 6
依托聚芳永旗舰店为平台
大处着眼
小处着手
以客为本
双线互动
CRM的核心是客户的互动(OCRM)及客户信息的收集分析(ACRM)，因此依托旗舰店为平台可以有效的向客户提供产品与服务，产生互动，并且可以收集更加全面的客户信息甚至详细交易信息
CRM活动的载体，产品/服务的提供平台
CRM客户信息/活动分析数据的来源
因此我们认为聚芳永官网的CRM战略应依托旗舰店为活动平台，以客为本、双线互动

## Slide 7
客户识别
客户获取
客户保留
以客为本
以客为本即以客户为中心，所有的CRM运作应该始终关注于：客户识别、客户保留、客户获取三个方面
所谓以客为本即所有的CRM运作应以客户为中心
识别哪些属于聚芳永的用户或者潜在用户，识别某类产品或者活动的针对性客户群
获取更多的潜在客户信息；将更多的潜在客户转化成聚芳永的客户
确保现有的客户持续购买聚芳永的产品；不断提升单客户价值

## Slide 8: 所谓双线结合即所有的CRM运作应充分利用线上线下的资源，并且有效互动、紧密配合
客户
客服中心
聚芳永
旗舰店
专卖店
品牌活动
CRM
系统
线下
线上
获取/兑换产品/服务
提供目标客户清单
收集更新客户信息
了解线上活动信息
通知客户活动信息
获取/兑换产品/服务
双线结合
信息流
物流/服务

## Slide 9
依托聚芳永旗舰店为平台
大处着眼
小处着手
便捷高效
在线购物不仅是目的还是手段，在线购物的实现需考虑便捷性和轻电商，提供多样灵活便捷的在线购物体验，同时尽可能的整合服务，全网品牌塑造。
导购
分析数据来源
另外我们认为聚芳永官网的在线购物战略应依托旗舰店为活动平台，便捷高效

## Slide 10: 目录
聚芳永官网项目背景理解
聚芳永官网项目实施建议
为什么选择乐其
项目报价

## Slide 11: 我们建议将项目分为三大阶段完成聚芳永官网的建设
项目里程碑
2013.1
启动
项目
T-00
项目管理
T-09
2.CRM活动
3.在线购物
1
1. 基础版建设
UI设计及文案
T-01
基础版建设
T-01
基础版开发
T-01
2013.10
2
3
CRM系统建设
T-02
聚芳永CRM系统个性化定制
T-02
聚芳永官网与ERP/CRM系统无缝对接
T-02
移动APP开发
T-03
移动APP实现在线购买
T-03
在线购物
T-03
官网集成xTao实现在线购买
T-03
2013.3
2014.06
产品信息了解
T-01
聚芳永CRM需求分析
T-02

## Slide 12: 聚芳永官网系统架构图
订单管理
仓库管理
…
数据清洗
数据转换
数据校验
数据提取
数据仓库
元数据管理
外部系统对接
数据安全
数据调度配置
客户信息
决策分析
应用报表
商业智能
预警提示
财务报表
活动信息
交易订单
积分礼券
聚芳永数据集市
定制逻辑配置
数据挖掘统计
目标客户定位
ERP
新客户量
交易金额
客单价
浏览量转化率
活动效果评估
官网
专卖店
移动APP
淘宝
产品管理
会员管理
活动管理
积分管理
礼券管理
短信
社区
电话
…
公用平台层
定制逻辑层
业务功能层
聚芳永数据
订单信息
各客户信息数据源
客户信息交易数据
客户信息
活动信息
统计数据
统计数据
聚芳永数据
推荐户量
跳失率
…
二、三阶段升级
一阶段开发或对接
未来开发或对接
聚芳永数据

## Slide 13: 聚芳永官网一期前端-首页

## Slide 14: 聚芳永官网一期前端-首页

## Slide 15: 聚芳永官网一期前端-首页

## Slide 16: 聚芳永官网一期前端-首页

## Slide 17: 聚芳永官网一期前端-商品列表页

## Slide 18: 聚芳永官网一期前端-商品详情页

## Slide 19: 聚芳永官网二期CRM——建议从操作型CRM入手，先建立成熟的数据采集工作体系，再逐步构建分析型CRM，进一步开展数据挖掘工作
集中和清洗
采集
细分和挖掘
应用
1
4
3
2
直营店
品牌活动
互联网
呼叫中心
经销商
数据来源
中央数据库
生命周期分析
购买行为分析
客户分类
合作伙伴计划
交叉销售与重复购买
忠诚度计划
服务挽留
常规挽留
•数据校验
•数据格式数字化
•数据接口同步
• 统一数据格式
• 数据清洗和去重复
• 业务规则映射
• 数据归档
• 集中的顾客信息、购买记录、售后记录和沟通历史记录
• 根据顾客的情况和采购行为分析，可触发多渠道的 CRM
Campaign
• 根据顾客细分、购买行为分析、生命周期分析等设计常规
Retention 、服务挽留、忠诚度计划、交叉销售、重复购
买以及合作伙伴
数据输入
数据处理
数据应用

## Slide 20: 聚芳永官网三期在线购物——建议从xTao入手，先建立官网在线购买体系，再逐步构建移动APP，进一步凝聚用户，塑造品牌

## Slide 21: 目录
聚芳永官网项目背景理解
聚芳永官网项目实施建议
为什么选择乐其
  乐其公司简介
  乐其的优势
项目报价

## Slide 22: 乐其公司背景简介
乐其成立于2007年，其前身为欧酷网，专注于生活消费类电子商品领域，并在手机电子商务市场上取得前三的市场地位
2009年乐其由欧酷的基础运营（客服、物流、技术、运营）部分独立出来，主要的业务范围为各类传统品牌的电子商务运营服务，目前主要集中在母婴及食品领域，并在母婴电子商务运营服务市场上长期处于第一的领先位置
目前乐其拥有超过300人的运营团队，业务规模超过2.5亿，并与28个知名品牌保持着电子商务运营服务的合作关系

## Slide 23: 乐其与超过20个知名品牌建立全方位的合作关系
Blue-Chip Customers
主要客户
Blue-Chip Customers
主要合作伙伴
Notes: 23

## Slide 24: 目录
聚芳永官网项目背景理解
聚芳永官网项目实施建议
为什么选择乐其
  乐其公司简介
  乐其的优势
项目报价

## Slide 25: 我们有完整而专业的运作团队
独立的UI团队可以为聚芳永提供个性化凸显品牌内涵的文案及多媒体素材
UI
团队
独立的技术团队可以为聚芳永提供个性的客户化功能订制开发和维护，并可使得官网、移动APP等与旗舰店及ERP系统无缝对接
技术团队
经验丰富的CRM专家及电子商务专家，可以制定丰富多样的活动采集数据、分析数据并最终实现转化
数据分析团队

## Slide 26: 我们有高效、灵活、安全的系统可供借鉴
跨平台的高效对接集成
CRM
ERP
淘宝
官网
社区
实体店
电话
短信
邮箱
CRM与ERP流程相互融合
CRM 礼券管理 积分管理 会员管理
订单管理 仓库管理 客服 ERP
送抵用券
核算积分
赠送礼品
评估销量
架构灵活支持多方平台
业务系统安全稳定可靠
用户界面
Web控制
服务接口
业务控制
业务逻辑
数据存取层
DB
服务器负荷高
订单同步异常
库存不足
财务等式检测
邮箱
短信
乐其
系统优势

## Slide 27: 目录
聚芳永官网项目背景理解
聚芳永官网项目发展建议
为什么选择乐其
项目报价

## Slide 28: 项目报价
聚芳永开发运维报价 |  |  |  | 
一次性费用 |  |  |  | 
项目 |  |  | 金额 | 备注
基本项 | 网站设计 |  | ¥ 10,000 | 包含以下页面的视觉设计和交互设计： 1)首页； 2）类目相关页面；3)商品相关页面；
 | 网站前端页面开发 |  | ¥ 10,000 | 包含以下页面的开发： 1)商品相关页面；2)类目相关页面；3）会员相关页面；4）帮助相关页面；
 | 网站后端管理系统 | 商品编辑模块 | ¥ 30,000 | 
 | 小计 |  | ¥ 50,000 | 
增值项 | CRM |  | ¥ 600,000 | 包含常规的CRM模块，主要是会员管理和市场营销活动，具体模块待定
 | 移动版设计开发 |  | ¥ 600,000 | 
 | 小计 |  | ¥ 1,200,000 | 
总计 |  |  | ¥ 1,250,000 | 
运营性费用 |  |  |  | 
项目 |  | 计费单位 | 金额 | 备注
基本项 | 网站系统运维 | 每月 | ¥ 5,000 | 包含： 1）网站连通性和稳定性维护、数据库安全；2）网站页面内容维护；
总计 |  |  | ¥ 5,000 | 

## Slide 29: 问答交互时间
谢谢!
Q & A